## Slide 2: Projekt se
Projektmanagement mit GitHub

## Slide 3: Allgemeines
Ziel des Projektmanagements ist es Planung, Organisation und Nachverfolgung der Projektaufgaben effizient und transparent zu gestalten
Tools in der SE z.B. GitHub, Jira oder Microsoft Project
Agiles vs. Klassisches Projektmanagement
Agilen: GitHub, Jira oder Trello
Klassisch: Microsoft Project, GanttProject oder OpenProject

## Slide 4: Grundelemente von GitHub
Labels
  dienen zur Kategorisierung von Issues und Pull Requests(bug, enhancement, documentation oder high priority)
  Mithilfe von Farbe kennzeichenbar
Milestones
  sind übergeordnete Etappen oder Releases
  Fassen mehrere Issues zusammen, die zu einem gemeinsamen Ziel gehören (z.B. Sprint 1).
  Fortschritt kann über die Fortschrittsanzeige verfolgt werden
Roadmap
  zeigt die zeitliche Abfolge der Milestones und Iterationen
  Kann als Project-View mit Zeitleiste visualisiert werden

## Slide 5: Grundelemente von github
Iteration
  Ist ein zeitlich begrenzter Entwicklungszyklus
  Kann ebenfalls als Project-View definiert werden
  Aufgaben werden pro Iteration zugewiesen und ausgewertet
Priority
  Bestimmt Dringlichkeit einer Aufgabe
  Wird mittels Labels(low, medium, high) abgebildet
Backlog
  Enthält alle offenen Ideen, Anforderungen und Aufgaben, die nicht zu einer Iteration zugeordnet sind
  Eigene Spalte im Kanban-Board möglich

## Slide 6: Grundelemente von github
Kanban-Board
  Visualisiert den aktuellen Status aller Aufgaben
  Bsp. für Spalten: Backlog, To Do, In Progress, In Review, Done,…
  Automatisch aktualisiert wenn Issues ihren Status ändern
Bugs
  Fehler im Code oder Verhalten der Anwendung
  Issues mit Label bug
Views
  Verschiedene Ansichten der Project-Daten (Issues, Pull Request, Aufgaben, Felder)
  Darstellung möglich mittels Kanban-Board, Tabelle, Roadmap oder Timeline

## Slide 7: Dokumentation von planungsaufwand
Size
  Beschreibt Größe oder Komplexität der Aufgabe
  Geschätzt durch Fibonacci-Zahlen oder T-Shirt-Größe
Estimate
  Gibt den geschätzten Zeitaufwand(Stunden oder Tagen) an
  Hilfreich bei Sprintplanung und Auslastungsanalyse
  Feld für Estimate oder Story Points